Jahrgang: 5 AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel:

Kalenderwoche: 39		Stundensumme:
MO
DI	Treffen mit Hr. Scheiblhofer		2
MI	ToDo Liste erstellt, ComTask Gerüst erstellt, Interprozesskommunikation		3
DO
FR	Zeitplan, dhcp Client implementieren, Wechsel von uip auf lwip		5
SA
SO			2
Kalenderwoche: 40		Stundensumme:
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO	Weitere Arbeit LWIP Portierung		2
Kalenderwoche: 41		Stundensumme:
MO	UC IP Webserver httpd_fs_open analysiert und aufgebohrt, Queue API, ComTask Queue erstellt, Makefile aufgeräumt		4.5
DI	Queue für Graphics Task erstellt, Messages aus Queue werden auf Display ausgegeben		2
MI
DO
FR	Erste eigene CGI Funktion erstellt, Beispiel html Seite erstellt		3
SA
SO
Kalenderwoche: 42		Stundensumme:
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO

Erreichte Ziele:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________