Jahrgang: 5AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 47		Stundensumme: 12
MO	Weiteres experimentieren : Lesen von der SD Karte		1
DI
MI	HTTPD with FatFS		3
DO
FR
SA	Test lm3s9b96		2
SO	Porting LWIP to lm3s9b96 with FreeRTOS, enable SSI & CGI, read Pages from SD Card		6
Kalenderwoche: 48		Stundensumme: 7
MO	SSI Tags NumberInputField und SubmitInputField implementiert		3
DI
MI	LWIP Webclient hinzufügen ( LWIP 1.3.1)		4
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 49		Stundensumme: 8
MO	SSI & CGI von SD Karte lesen		2
DI	SSI von SD Karte funktioniert, Zusammenarbeit NumberInputField → ComTask funktioniert noch nicht, ComTask hängt, set.cgi (Dummy Version) hinzugefügt		3
MI
DO
FR
SA
SO	SSI Parameter werden erkannt und in einer Variable zwischengespeichert		3
Kalenderwoche: 50		Stundensumme: 6
MO	Verkettete Liste für ssi Parameter erstellt, zu Struktur http_state hinzugefügt, Parameter werden in Liste gespeichert		3
DI	Mehr als ein SSI Parameter wird verarbeitet, io_get_number_input_field() wertet Parameter aus		2
MI
DO	Methode zum Freigeben der verketteten Parameterliste hinzgefügt		1
FR
SA
SO

Erreichte Ziele: / Lwip poritert, SSI Parameter hinzugefügt	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________