Jahrgang: 5AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 39		Stundensumme: 16
MO
DI	Treffen mit Hr. Scheiblhofer		3
MI	ToDo Liste erstellt, ComTask Gerüst erstellt, Interprozesskommunikation		4
DO
FR	Zeitplan, dhcp Client implementieren, Wechsel von uip auf lwip		6
SA
SO	LWIP Port hinzugefügt		3
Kalenderwoche: 40		Stundensumme: 2
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO	Weitere Arbeit LWIP Portierung		2
Kalenderwoche: 41		Stundensumme: 15
MO	UC IP Webserver httpd_fs_open analysiert und aufgebohrt, Queue API, ComTask Queue erstellt, Makefile aufgeräumt		4.5
DI	Queue für Graphics Task erstellt, Messages aus Queue werden auf Display ausgegeben		2
MI
DO
FR	Erste eigene CGI Funktion erstellt, Beispiel html Seite erstellt, Statische IP, +/- per JS		4
SA
SO	CGI Funktionen um Parameterübergabe erweitert (!% foo [bar]), Intertaskkommunikation HTTPD CGI ↔ ComTask		4.5
Kalenderwoche: 42		Stundensumme: 6
MO
DI
MI	Dokumentation der neu hinzugefügten Funktionen, Quelltext aufräumen		2
DO	Kommunikation httpd (CGI) ↔ ComTask verbessert, Speicherprobelm noch vorhanden		2.5
FR
SA
SO	Inputverarbeitung per GET analysiert		1.5

Erreichte Ziele: / Ausgabe von Daten per CGI, Intertask-Kommunikation	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten: / Eingaben(http) verarbeiten	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________