Jahrgang: 5AHITS	Schuljahr: 09/10	Diplomand/in: Anzinger Martin
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 5		Stundensumme: 4
MO	Userinterface debugging		4
DI
MI
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 6		Stundensumme: 5,5
MO	Meeting with Mr. Jachs		1,5
DI	Debugging GUI and new Linkerscript without the Bug-Workaround		4
MI
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 7		Stundensumme: 33
MO	Debugging GUI		3
DI	Debugging LumWeb with Compiler opt -Wall		3
MI	Debugging GUI		4
DO	Meeting with Mr. Jachs		3
FR	New Graphic-engine without Memory problems		12
SA	New Functions for the Graphics		3
SO	ValueEditor on the Touchscreen		5
Kalenderwoche: 8		Stundensumme:
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO

Erreichte Ziele:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________