Jahrgang: 5AHITS	Schuljahr: 09/10	Diplomand/in: Anzinger Martin
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 44		Stundensumme: 6
MO
DI
MI	Connection of GraphicObjects to the Communication Task		3
DO
FR
SA	Scrollable View for small Displays		3
SO
Kalenderwoche: 45		Stundensumme: 7
MO	Some debugging of the Graphics		1
DI	Extend the COMM-TASK to recieve CONFIGURATION-Strings		4
MI
DO	Update to RTOS 6.0		2
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 46		Stundensumme: 10
MO	Searching for GDB Software		2
DI
MI	Porting to LWIP with CGI		4
DO
FR
SA	Making LWIP runnable		4
SO
Kalenderwoche: 47		Stundensumme: 18
MO	Porting GUI to LWIP-Branch		3
DI
MI	Searching OpenOCD-Scripts for LM3S9B96		6
DO
FR	OpenOCD works, but Linker has a problem		3
SA	Linker problem solved		2
SO	Making GUI and LWIP runnable		4

Erreichte Ziele:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________