Jahrgang: 5AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 43		Stundensumme: 8.5
MO
DI	GET Parameter parsen, httpd_cgi_args → thread safe in httpd (Einlesen UIP Macros) / , Aufräumen im Projekt (dchp & demo apps entfernt)		3
MI	GET Parsing funktioniert		1.5
DO
FR	Code in CGI code aufgeräumt, include Problem behoben		1
SA
SO	GET Parameter auswerten und an ComTask senden, dort dann zwischenspeichern		3
Kalenderwoche: 44		Stundensumme: 1
MO	generate_get erzeugt den gesamten html code fuer input und buttons		1
DI
MI
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 45		Stundensumme: 6
MO
DI	Test FATFS Zufriff für ConfigFile		2
MI	Get Parsing stabil lauffähig, set per Http stabil		2
DO
FR	generate_get debug Informationen entfernt, http Task schläft während Get Zugriff auf ComTask		2
SA
SO
Kalenderwoche: 46		Stundensumme: 10
MO
DI
MI	Methode getHtml hinzugefügt → lest Dateien von der SD Karte (für UIP WS), Porting to LWIP with CGI and SSI		6
DO
FR
SA
SO	Lwip httpd with fatfs		4

Erreichte Ziele: / Ausgabe von Daten per CGI, Intertask-Kommunikation	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten: / Eingaben(http) verarbeiten	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________