Jahrgang: 5AHITS	Schuljahr: 09/10	Diplomand/in: Anzinger Martin
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 1		Stundensumme: 7
MO
DI	Building a Dynamic GUI with a Webclient		4
MI	The GUI is now able to change Values		3
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 2		Stundensumme: 10
MO
DI	Implementing the Webbrowser which is now able to identify the special comments		4
MI	Configuration via /conf/ipconfig.cnf and loopback interface		4
DO
FR	Some changes in the JavaScript Library		2
SA
SO
Kalenderwoche: 3		Stundensumme: 5
MO	Making a boot screen		2
DI	Bugfixing		3
MI
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 4		Stundensumme: 14
MO
DI
MI	Creating the Webclient		5
DO
FR
SA	Making a new Design and some changes in the Graphic Userinterface		3
SO	Bugfixing and code redesign of the Userinterface		6

Erreichte Ziele:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten:	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________