Jahrgang: 5 AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel:

Kalenderwoche: 47		Stundensumme:
MO
DI
MI	HTTPD with FatFS		3
DO
FR
SA	Test lm3s9b96		2
SO	Porting LWIP to lm3s9b96 with FreeRTOS, enable SSI & CGI, read Pages from SD Card		6
Kalenderwoche: 48		Stundensumme:
MO
DI
MI	LWIP Webclient hinzufügen ( LWIP 1.3.1)		4
DO	SSI Tags NumberInputField und SubmitInputField implementiert		2
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 49		Stundensumme:
MO	SSI & CGI von SD Karte lesen		2
DI	SSI von SD Karte funktioniert, Zusammenarbeit NumberInputField → ComTask funktioniert noch nicht, ComTask hängt		2
MI
DO
FR
SA
SO	SSI Parameter werden erkannt und in einer Variable zwischengespeichert		3
Kalenderwoche: 50		Stundensumme:
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO

Erreichte Ziele: / Ausgabe von Daten per CGI, Intertask-Kommunikation	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten: / Eingaben(http) verarbeiten	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________