Jahrgang: 5AHTIS	Schuljahr: 2009/10	Diplomand/in : Hahn Florian
Projekttitel: Luminary Maschinensteuerung

Kalenderwoche: 6		Stundensumme: 9
MO	Dokumentation Globale Header Files, Besprechung Präsenation		3
DI	Implementierung Rücklesen nach Setzen (set.cgi) → Sicherheit, SSI Parameter Group und Titel		3
MI
DO
FR
SA
SO	Hinzufügen der Beispielseiten, Mehtoden zur Kommunikation in ComTask		3
Kalenderwoche: 7		Stundensumme: 12.5
MO
DI
MI
DO	Besprechung mit Jachs, Implementierung Float, Integer, Time Tag		5
FR	Werte auf SD Karte speichern, Logging funktioniert, Zeitspeicherung stabilier		4.5
SA	HTTP_ROOT implementiert, globaler sd_card Ordner, ENABLE defines in setup.h, DEBUG_GRAPHIC define		3
SO
Kalenderwoche: 8		Stundensumme: 6
MO	Bugfixin, Besprechung FA Hainzel, Projekttagebuch aktualisiert		6
DI
MI
DO
FR
SA
SO
Kalenderwoche: 9		Stundensumme: 1
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO	SSI Tag Funktionen in taglib/tags hinzugefügt		1

Erreichte Ziele: / Ausgabe von Daten per CGI, Intertask-Kommunikation	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation
Nächste Tätigkeiten: / Eingaben(http) verarbeiten	 Lösungsuche	 Test
	 Planung/Konstr.	 Dokumentation
	 Aufbau	 Präsentation

Unterschrift / Datum		Anmerkungen des Projektbetreuers:
Diplomand/in : / __________________	Projektbegleiter : / _________________